[image: image1.png]


-  ORIGINALE

[image: image2.png]


-  COPIA

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO



 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)
C O M U N E     D I     L A N D I O N A  
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.


DETERMINAZIONE N. 076 DEL 05/03/2003
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RESTAURO MURATURA VANO ASCENSORE PALAZZO PORTA – IMPRESA S.I.C.E.S. F.lli Canale.  

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 10 del 31.10.2002, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 10 del 31.10.2002, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il bilancio preventivo 2002 e pluriennale;
VISTO il contratto del 10.04.2002 Rep. n. 39/2002, registrato a Novara il 18.04.2002 al n. 2302 serie 1, con il quale venivano affidati all’Impresa S.I.C.E.S. dei F.lli Canale con sede in Via Riesi, 1 – Casteldaccia (PA) i lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza della proprietà immobiliare denominata Palazzo Porta, per l’importo di € 150.946,67 oltre all’IVA di legge; 
DATO ATTO che in corso di realizzazione dei lavori si è presentata la necessità di provvedere alla ricostruzione di una parte di muratura nel locale ascensore, non prevista nel contratto;
VISTA a tal proposito la richiesta di preventivo all’Impresa S.I.C.E.S. dei F.lli Canale – Via Riesi, 1 – 90014 Casteldaccia (PA) per l’esecuzione di quanto richiesto, dando atto che è la ditta appaltatrice dei lavori;

VISTO il preventivo pervenuto in data 23.01.2003 prot. n. 297 da parte dell’Impresa succitata che propone quanto segue:

- offerta per il restauro della muratura del locale ove si trova l’ascensore (si precisa che i prezzi utilizzati sono quelli adottati nel progetto principale)

demolizione di muratura, canne fumarie danneggiate, 

non quantificabili a misura

ore 12*21.91€

€    262,92

muratura di spessore superiore a cm. 20 eseguita con

ammorsamenti cuci scuci con mattoni pieni e malta di 

calce 




mc 6.00*356,58 €
€ 2.139,48






sommano
€ 2.402,40 + IVA

per un importo complessivo di € 2.882,88 IVA compresa;
RITENUTO di dover provvedere all’esecuzione dell’intervento in oggetto.
D E T E R M I N A 
1)  Di impegnare la spesa di € 2.402,40 + 20% per un importo complessivo di € 2.882,88 a favore dell’Impresa S.I.C.E.S. dei F.lli Canale – Via Riesi, 1 – 90014 Casteldaccia (PA) per i lavori elencati in premessa;
2)  Di impegnare la spesa complessiva di € 2.882,88 sul disponibile int. 2.01.01.01, cap. 3002 (imp. n. __________/02) del bilancio del corrente esercizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnico – Lavori Pubblici

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
________________________________

B.I.
� EMBED PBrush  ���








