[image: image1.png]


-  ORIGINALE

[image: image2.png]


-  COPIA

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I    S I L L A V E N G O
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 018 DEL 16.01.2004
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI NELL’AREA ESTERNA AL CIMITERO – 2° LOTTO – Impresa Marcon Giancarlo – APPROVAZIONE 2° SAL
Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 10 del 31.10.2002, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 10 del 31.10.2002, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il bilancio preventivo 2003 e pluriennale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 07.10.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI NELL’AREA ESTERNA AL CIMITERO – 2° LOTTO, per un importo posto a base di gara di € 48.000,00, I.V.A. esclusa;

RICHIAMATO il contratto del 13.11.2003 Rep. n. 273/03, con il quale venivano affidati all’impresa MARCON GIANCARLO con sede in Via Lenta, 41 – 13040 ROVASENDA (VC), i lavori di realizzazione dei marciapiedi nell’area esterna al cimitero – 2° lotto, per l’importo di € 46.579,41 + IVA 10%;

VISTA la determinazione dell’Ufficio Tecnico – Settore OO.PP. n. 398 del 03.11.2003, con la quale veniva  affidata all’impresa MARCON GIANCARLO – Via Lenta, 41 – Rovasenda, i lavori in oggetto; 

VISTA la documentazione relativa al 2° SAL, dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori Geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 15.01.2004;

· certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della 2° rata in data 15.01.2004;

VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 18.192,00 + IVA 10% per un importo complessivo di € 20.011,21.
D E T E R M I N A 
1)  Di approvare la contabilità relativa al 2° SAL comprensiva degli atti sopraelencati, di € 18.192,00 + IVA 10% per un importo complessivo di € 20.011,20;

2)   Di liquidare all’Impresa MARCON GIANCARLO con sede in Via Lenta, 41 – 13040 ROVASENDA (VC), la fattura n. 01 in data 16.01.2004 della somma complessiva di € 20.011,21 IVA compresa, imputando la spesa sui disponibile int. 2.10.05.01 cap. 1120 del bilancio del corrente esercizio finanziario. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici 

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
� EMBED PBrush  ���








