[image: image1.png]


-  ORIGINALE

[image: image2.png]


-  COPIA

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     S I L L A V E N G O 
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 032 DEL 30.01.2004
OGGETTO: OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA CHE NON POSSONO ESSERE DIFFERITE PER ESIGENZE DI IGIENE – SOSTITUZIONE PAVIMENTI – DITTA SUPER TUFT s.r.l. – Approvazione contabilità finale e C.R.E. 
Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 10 del 31.10.2002, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 10 del 31.10.2002, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO il bilancio preventivo 2003 e pluriennale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 28.03.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo a OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA CHE NON POSSONO ESSERE DIFFERITE PER ESIGENZE DI IGIENE consistenti nella SOSTITUZIONE DEI  PAVIMENTI, per un importo posto a base di gara di € 9.500,00, oltre a I.V.A.;

RICHIAMATO il contratto del 13.09.2003 Rep. n. 271/2003, con il quale venivano affidati alla ditta SUPER TUFT MOQUETTES s.r.l. con sede in Via Valsesia, 40 – 28061 Biandrate (NO) i lavori relativi a opere urgenti di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene consistenti nella sostituzione dei pavimenti, per l’importo di € 9.490,87 + IVA;

CONSIDERATO che l’importo complessivo del progetto di € 15.000,00, è finanziato come segue:

- € 12.000,00 con contributo della Provincia di Novara,

- € 3.000,00 con fondi propri di bilancio;

VISTA la relazione sul conto finale ed il relativo CRE a firma del Direttore Lavori geom. GIORGIO BERTOTTI, eseguiti dall’impresa appaltatrice succitata, in data 30.01.2004, dal quale risulta da corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di € 45,87 + IVA 20% per un importo complessivo di € 55,04;

D E T E R M I N A
1- Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 30.01.2004 a firma del Direttore dei Lavori geom. GIORGIO BERTOTTI dal quale risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa come segue:
- Ammontare del conto finale 

            €   9.490,87
- A dedursi per certificati di pagamento emessi €   9.445,00
resta a credito dell’impresa

            €        45,87 + IVA 20% per un importo complessivo di € 55,04;
2- Di liquidare dalla ditta SUPER TUFT MOQUETTES s.r.l. con sede in Via Valsesia, 40 – 28061 Biandrate (NO) l’importo complessivo di € 55,04 IVA compresa, imputando la spesa all’intervento n. 2.04.02.01 cap. 1031 sul bilancio del corrente esercizio finanziario. 
3- Di svincolare la cauzione definitiva, presentata dalla ditta SUPER TUFT MOQUETTES s.r.l. con sede in Via Valsesia, 40 – 28061 Biandrate (NO) a mezzo polizza fidejussoria n. 12843 in data 24.07.2003 rilasciata dalla “BANCA POPOLARE DI NOVARA s.p.a.” – Ag. di Novara a favore del Comune di Sillavengo, dell’importo di € 950,00;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI



� EMBED PBrush  ���








