[image: image1.png]


-  ORIGINALE

[image: image2.png]


-  COPIA

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E      D I     C A R P I G N A N O    S E S I A
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.

	
	
	
	


DETERMINAZIONE N. 246 DEL 06.05.2004
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO AREE LUNGO LA ROGGIA CACCETTA – INTERVENTI STRUTTURALI TIPO 1 C – IMPRESA MARCON GIANCARLO – APPROVAZIONE 1° SAL.

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 03 del 20.01.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 03 del 20.01.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;

RICHIAMATO il contratto del 20.022004 Rep. n. 836/04, con il quale venivano affidati all’Impresa MARCON GIANCARLO con sede in Via Lenta, 41 – Rovasenda i lavori di ripristino aree lungo la Roggia Caccetta – interventi strutturali tipo 1C, per l’importo di € 16.835,09 oltre IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che l’importo complessivo di € 22.000,00 è finanziato in parte con contributo della Provincia di Novara e per la differenza con fondi propri di bilancio;
VISTA la documentazione relativa al 1° SAL, dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori Geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 23.03.2004;

· certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della 1° rata in data 23.03.2004;
VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 16.750,00 + IVA 20% per un importo complessivo di € 20.100.00
D E T E R M I N A 

1)  Di approvare la contabilità relativa al 1° SAL comprensiva degli atti sopraelencati, di € 16.750,00 + IVA 20% per un importo complessivo di € 20.100,00;

2)   Di liquidare all’Impresa MARCON GIANCARLO con sede in Via Lenta, 41 – ROVASENDA, la fattura n. 12 in data 06.05.2004, dell’importo di € 16.750,00 + IVA, pari a complessivi € 20.100,00, relativo al 1° SAL dei lavori in oggetto, imputando la spesa all’int. 2.09.06.01, cap. 1186, del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici 

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
____________________________________
� EMBED PBrush  ���








