[image: image1.png]


-  ORIGINALE

[image: image2.png]


-  COPIA

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A R P I G N A N O    S E S I A 
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 279 DEL 24.05.2004
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO AREE LUNGO LA ROGGIA CACCETTA – INTERVENTI STRUTTURALI TIPO 1 B – Approvazione contabilità finale e C.R.E. – SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA – Approvazione Quadro Economico di Spesa a Consuntivo.
Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 03 del 20.01.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 03 del 20.01.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;

RICORDATO che con Delibera della Giunta Municipale n. 106 del 22.12.2003 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 11.500,00 comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti;

VISTO il contratto del 20.02.2004 Rep. n. 835/04, con il quale venivano affidati all’impresa MARCON GIANCARLO con sede in Via lenta, 41 – 13040 Rovasenda (VC), i lavori in oggetto, per l’importo di € 8.415,93 + IVA 20%;

RICORDATO  che l’importo progettuale complessivo di € 11.500,00 è finanziato in parte con contributo della Provincia di Novara e per la differenza con fondi propri di bilancio;

VISTA la documentazione relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dall’impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato finale dei lavori;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 19.05.2004 a firma del Direttore dei Lavori dal quale risulta da corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di € 8.415,93 + IVA 20% per un importo complessivo di € 10.099,12;

VISTO il quadro economico di spesa a consuntivo, allegato alla presente determina, dal quale si evince che l’importo totale di spesa sostenuta e di € 10.269,12;
D E T E R M I N A

1- Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 19.05.2004 a firma del Direttore dei Lavori geom. Giorgio Bertotti dal quale risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa come segue:
- Ammontare del conto finale 
€ 8.415,93 + IVA 20% per un importo complessivo di € 10.099,12;

2- Di liquidare all’impresa MARCON GIANCARLO con sede in Via Lenta, 41 – 13040 Rovasenda, la fattura n. 13 del 22.05.2004, dell’importo complessivo di € 10.099,12 IVA compresa, imputando la spesa all’intervento n. 2.09.06.01 – 1186 del bilancio del corrente esercizio finanziario.
3- Di approvare l’allegato Quadro Economico di Spesa a Consuntivo dal quale si evince che l’importo totale della spesa sostenuta è di € 10.269,12;  

4- Di svincolare la cauzione definitiva, presentata dall’impresa MARCON GIANCARLO a mezzo polizza fidejussoria n. 056 00416262 in data 27.01.2004, dell’importo di € 841,59 rilasciata dalla compagnia assicuratrice “ASSITALIA s.p.a.” – Agenzia di Novara;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI



� EMBED PBrush  ���








