[image: image1.png]


-  ORIGINALE

[image: image2.png]


-  COPIA

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     L A N D I O N A
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 460 DEL 16.09.2004
OGGETTO: OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ROGGIA MOLINARA – Impresa GARRONE s.n.c. – Approvazione contabilità finale e C.R.E. e svincolo polizza fidejussoria. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 03 del 20.01.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 03 del 20.01.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;

PREMESSO che con Delibera della Giunta Municipale n. 69 del 10.10.2003 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 77.200,00 comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti;
VISTO il contratto del 20.02.2004 Rep. n. 10/2004, con il quale venivano affidati all’impresa GARRONE s.n.c. con sede in Via Ciliegia, 9 – 28060 Landiona i lavori in oggetto per l’importo di € 49.474,18 oltre ad IVA;   
DATO ATTO che l’importo progettuale complessivo di € 77.200,00 è finanziato interamente con mutuo assunto presso la cassa DD.PP.:

VISTA la documentazione relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori Ing. Valter Brustia, eseguiti dall’impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato finale dei lavori;

· verbale di ultimazione dei lavori;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 27.08.2004 a firma del Direttore dei Lavori dal quale risulta da corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di € 255,31 + IVA 10% per un importo complessivo di € 280,84;

DATO ATTO che in data 22.06.2004 prot. n. 3126 è stata inviata agli Enti previdenziali la comunicazione di fine lavori e che gli stessi in data 20.08.2004 prot. n. 4216 hanno trasmesso la liberatoria in merito alla regolarità contributiva dell’impresa GARRONE s.n.c.;

D E T E R M I N A

1- Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 27.08.2004 a firma del Direttore dei Lavori ing. Valter Brustia dal quale risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa come segue:
- Ammontare del conto finale 


€ 53.720,47
- A dedursi per certificati di pagamento emessi
€ 53.465,16
resta a credito dell’impresa



€     255,31 + IVA 10% per un importo complessivo di € 280,84;

2- Di liquidare all’impresa GARRONE S.n.c. con sede in Via Ciliegia, 9 – Landiona la somma di € 255,31 + IVA, per un importo complessivo di € 280,84 imputando la spesa all’intervento 2.09.04.01 cap. 3341 sul bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione residui. 

3- Di svincolare la cauzione definitiva, presentata dall’impresa GARRONE s.n.c. a mezzo polizza fidejussoria n. 06000356 presso la GAN ITALIA s.p.a. – Ag. di Novara a favore del Comune di Landiona, dell’importo di € 4.948,00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
____________________________________




� EMBED PBrush  ���








