[image: image1.png]


-  ORIGINALE

[image: image2.png]


-  COPIA

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A S A L E G G I O      N O V A R A

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 578 DEL 24.11.2004
OGGETTO: OPERE IGIENICO SANITARIE – ACQUEDOTTO – SU STRADA PROVINCIALE INTERNO ABITATO – OPERE INTERNE AL LOCALE AVANPOZZO – DITTA CAMAUR – Approvazione contabilità finale e C.R.E. e svincolo polizza fidejussoria. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 08 del 12.08.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 08 del 12.08.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;

PREMESSO che con Delibera della Giunta Municipale n. 12 in data 25.03.2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;   

RICHIAMATO  il contratto del 27.05.2004 repertorio n. 375, con il quale venivano affidati alla Ditta CAMAUR di Calì Mauro – Via Vecchia Torino, 29/b – 15100 Alessandria i lavori di cui all’oggetto,  per l'importo di € 24.408,63 (comprensivo di € 245,30 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera è finanziata in parte con contributo regionale, in parte con mezzi propri di bilancio e in parte con avanzo di amministrazione (legge Galli);  

VISTO la documentazione relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dalla Ditta appaltatrice succitata, comprensiva di:

- libretto delle misure,

- registro di contabilità,

- stato finale dei lavori,

- verbale di ultimazione dei lavori;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 02.11.2004 a firma del direttore dei lavori dal quale risulta da corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di € 1.590,46 + IVA 10% per un importo complessivo di € 1.749,51; 

D E T E R M I N A
1- Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 02.11.2004 a firma del D.L. geom. Giorgio Bertotti dal quale risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti e liquida a credito dell’impresa come segue:
- ammontare del conto finale 


€ 24.399,46
- a dedursi per certificati di pagamento emessi
€ 22.809,00
resta a credito dell’impresa



€   1.590,46 + IVA 10% per un importo complessivo di e 1.749,50

2- Di liquidare la fattura n. 75 in data 05.11.2004, emessa dalla Ditta CAMAUR di Calì Mauro – Via Vecchia Torino, 29/b – 15100 Alessandria, nonché il relativo certificato di regolare esecuzione, in data 02.11.2004, di € 1.590,46 + IVA 10% per un importo complessivo di € 1.749,50;
3- Di liquidare la spesa complessiva di € 1.749,50 all’intervento n. 2.09.04.01 – 735, gestione residui, sul bilancio del corrente esercizio finanziario (imp. n. 189/03);
4- Di svincolare la cauzione definitiva, presentata dalla ditta CAMAUR a mezzo versamento in data 06.05.2004, presso la tesoreria del Comune di casaleggio Novara, Banca Popolare di Novara – Ag. di Carpignano Sesia, dell’importo di € 2.440,86.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
____________________________________




� EMBED PBrush  ���








