[image: image1.png]


-  ORIGINALE

[image: image2.png]


-  COPIA

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A R P I G N A N O    S E S I A
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 363 DEL 27.10.2005
OGGETTO: OPERE STRADALI SU VIA S. ONOFRIO, VIA INVERNIZZI, VIA BADINI, VIA O.F. MOSSOTTI E PIAZZA VOLONTARI DELLA LIBERTA’ – IMPRESA GIOFFRE’ DAMIANO – Approvazione C.R.E. e svincolo garanzia definitiva. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – settore Lavori Pubblici come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 14 del 28.12.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 14 del 28.12.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2005 e pluriennale;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 15.12.2003 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 125.000,00 comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti;
RICHIAMATO il contratto del 20.02.2004 Rep. n. 834/04, con il quale venivano affidati all’Impresa GIOFFRE’ DAMIANO con sede in Via Cavour, 19 – Carpignano Sesia i lavori relativi a opere stradali su Via S. Onofrio, Via Invernizzi, Via Badini, Via O.F. Mossotti e Piazza Volontari della Libertà, per l’importo di € 97.848,37 oltre IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che l’importo progettuale di € 125.000,00 è finanziato interamente con mutuo assunto presso la Cassa DD.PP.;
VISTA la relazione sul conto finale ed il relativo CRE a firma del Direttore Lavori geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dall’impresa appaltatrice succitata, emesso in data 25.10.2005, dal quale risulta da corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di € 487,43 + IVA 10% per un importo complessivo di € 536,17;

DATO ATTO che in data 20.08.2005 prot. n. 4213 è stata inviata agli Enti previdenziali la comunicazione di fine lavori e che con comunicazione in data 22.10.2004, prot. 5258 e in data 18.09.2004, prot. 2970 gli enti previdenziali trasmettevano comunicazione che la ditta appaltatrice risulta in regola con gli adempimento contributivi;

D E T E R M I N A
1- Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 25.10.2005 a firma del Direttore dei Lavori geom. Giorgio Bertotti dal quale risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa come segue:
- Ammontare del conto finale 



€ 97.327,43
- A dedursi per certificati di pagamento emessi

€ 96.840,00
resta a credito dell’impresa




€  487,43 + IVA 10% per un importo complessivo di € 536,17;

2- Di liquidare all’impresa GIOFFRE’ DAMIANO con sede in Via Cavour, 19 – 28064 Carpignano Sesia, la fattura n. 38 in data 27.10.2005, dell’importo complessivo di € 536,17 IVA compresa, imputando la spesa all’intervento n. 2.08.01.01 cap. 1184 del Bilancio del corrente esercizio finanziario. 

3- Di svincolare la cauzione definitiva, presentata dall’impresa GIOFFRE’ DAMIANO a mezzo polizza fidejussoria n. 056 00416142 in data 27.01.2004, dell’importo di € 9.784,84 presso la Società “ASSITALIA s.p.a.” – Ag. di Novara;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
_______________________________ 



� EMBED PBrush  ���








