[image: image1.png]


-  ORIGINALE

[image: image2.png]


-  COPIA

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A S A L E G G I O    N O V A R A 
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 041 DEL 07.02.2006
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU S.P. N. 14 – Impresa GIOFFRE’ DAMIANO – Approvazione C.R.E. e svincolo garanzia definitiva – Approvazione Quadro Economico di Spesa a Consuntivo.

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – settore Lavori Pubblici come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 09 del 29.12.2005, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 09 del 29.12.2005, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2005 e pluriennale;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 23.06.2005 con cui veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 20.000,00, a firma del geom. Giorgio Bertotti;
RICHIAMATO  il contratto del 21.09.2005 repertorio n. 25, con il quale vennero affidati alla ditta GIOFFRE’ DAMIANO con sede in Via Cavour n. 19 – Carpignano Sesia (NO), i lavori in oggetto,  per l'importo di € 14.327,80 (comprensivo di € 1.108,60, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.;

VISTO che l’importo progettuale complessivo di € 20.000,00 è finanziato per intero contributo della Provincia di Novara,
VISTA la relazione sul conto finale ed il relativo CRE a firma del Direttore Lavori geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dall’impresa appaltatrice succitata, emesso in data 27.01.2006, dal quale risulta da corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di € 14.327,05 + IVA 10% per un importo complessivo di € 15.759,76;

DATO ATTO che in data 18.11.2005 prot. n. 5041 è stata inviata agli Enti previdenziali la comunicazione di fine lavori e che in data 27.01.2006, prot. 387 gli enti previdenziali trasmettevano comunicazione che la ditta appaltatrice risulta in regola con gli adempimento contributivi;
D E T E R M I N A
1- Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 27.01.2006 a firma del Direttore dei Lavori geom. Giorgio Bertotti dal quale risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa come segue:
- Ammontare del conto finale 

      €  14.327,05
- A dedursi per certificati di pagamento emessi  €  -----------
resta a credito dell’impresa


      €  14.327,05 + IVA 10% per un importo complessivo di € 15.759,76;

2- Di approvare l’allegato Quadro Economico di Spesa a Consuntivo dal quale si evince che l’importo totale della spesa sostenuta è di € 16.053,93 ;  

3- Di liquidare alla ditta GIOFFRE’ DAMIANO con sede in Via Cavour n. 19 – Carpignano Sesia (NO), la fattura n. 09 in data 27.01.2006, dell’importo complessivo di € 15.759,76 IVA compresa, pervenuta in data 06.02.2006, prot. n. 0494, imputando la spesa all’intervento n. 2.08.01.01, cap. 805, sul Bilancio del corrente esercizio finanziario. 

4- Di svincolare la cauzione definitiva, presentata dalla ditta GIOFFRE’ a mezzo polizza fidejussoria n. 13.153.3703 in data 11.08.2005, dell’importo di € 1.432,72 presso la Compagnia Assicuratrice “Italiana Assicurazioni” – Ag. di Novara;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
_______________________________ 



� EMBED PBrush  ���








